| Odsek | Građevinski |  | Studijski program | OSS Unutrašnja arhitektura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nastavni predmet | Upravljanje projektima |  |  |  |
| Šifra predmeta |  |  | Godina studija | 2. |
| Zvanje,ime i prezime nastavnika |  | Predavač, Mr Jelena Markićević |  |  |

| Nast.tema | NAZIV NASTAVNE TEME |
| --- | --- |
| 1 | Uvod Definicija, specifičnosti i podela građevinskih projekata, značenje pojedinih izraza, učesnici, faze i pristup upravljanju |
| 2 | Konsultanti uloga konsultanata, vrste konsultantskih usluga, modeli pružanja usluga |
| 3 | Koncipiranjeprojekta Uvod, opisprojekta, ocene, analize, grafičkiprikaziistudijeopravdanosti |
| 4 | Analizaopravdanosti Opisobjekta, Analizaiocenarazvojnihmogućnostiinvestitora, Analizaprodajnoginabavnogtržišta, Prostorniilokacijskiaspekti (analizalokacije), ostaleanalize, Zaključci i revizija. |
| 5 | Vrste tehničke dokumentacije Ustupanje izrade tehničke dokumentacije(izbor projektanta), izrada tehničke dokumentacije, kontrola tehničke dokumentacije |
| 6 | Planiranjerealizacije Definisanjeciljevarealizacijeprojektaiaktivnosti da se oviciljeviostvare.Planiranjevremenarealizacijeprojekta, planiranjeresursa, radnesnage, materijala, troškova |
| 7 | Primenaračunara u upravljanju MS project, planiranjeizgradnjegrađevinskihobjekatavisokogradnje, dinamičkiplanovi |
| 8 | Upravljanjerealizacijomprojekta Građevinskadozvola, ustupanjegrađenja, uvođenje u posao, izgradnja, rukovođenjeinadzor, dokumentacija…. |
| 9 | Upravljanjerealizacijomizgradnjegrađevinskogobjekta, praćenjeproizvodnje, realizacijeradovapotreberesursa, finansijski plan, primenaračunara – MS project |
| 10 | Dokumentacijakoja se vodinagradilištu |
| 11 | Organizacijaupravljanjaprojektima Uslovizautvrđivanjemodela, njegovaorganizacionastruktura, Organizacionašemaupravepreduzeća, funkcionisanjeorganizacije. |
| 12 | Zakonskaregulativa u građevinarstvu zakon o planiranjuiizgradnji 1 deo, tumačenjeiprimena u praksi |
| 13 | Zakonskaregulativa u građevinarstvu zakon o planiranjuiizgradnji2deo, tumačenjeiprimena u praksi |
| 14 | Zakonskaregulativa u građevinarstvu- Pravilnici,tumačenjeiprimena u praksi O начину и поступкувршењастручногнадзора у токуграђењаобјекта садржини и начинувођењакњигеинспекције и грађевинскогдневника |
| 15 | Zakonskaregulativa u građevinarstvu- Pravilnici, tumačenjeiprimena u praksi О садржини и начинувршењатехничкогпрегледаобјекта и издавањуупотребнедозволе |